PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Bidang Data, Informasi dan Pengembangan Destinasi

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TENAGA AHLI

Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Statistik Pariwisata Jakarta — Tahun Anggaran 2026

| Nama Tenaga Ahli | [Nama Tenaga Ahli] |
| --- | --- |
| NIK / No. Kontrak | [NIK / No. Kontrak] |
| Jabatan / Posisi | Tenaga Ahli Data Analyst (Intermediate) |
| Kualifikasi | S1 Sistem Informasi/Teknik Informatika/Ilmu Komputer/Statistik, pengalaman minimal 6 tahun |
| Periode Laporan | Bulan ke-2 (Laporan Bulanan Kedua) |
| Sub Kegiatan | Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi |
| Lokasi | Provinsi DKI Jakarta |

I.  PENDAHULUAN

Laporan ini merupakan laporan bulanan kedua atas pelaksanaan kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Statistik Pariwisata Jakarta Tahun Anggaran 2026. Bila bulan pertama difokuskan pada pembangunan fondasi data indikator awal dan dashboard percontohan, maka bulan kedua difokuskan pada tiga hal: (1) mengoperasikan platform data pariwisata secara mandiri melalui infrastruktur milik Dinas (dapat diakses pada dispar.rantai.dev), lepas dari ketergantungan layanan pihak ketiga; (2) memperluas cakupan data melalui pengumpulan (crawl) data baru — wisata ramah muslim/halal, wisatawan mancanegara, kuliner, serta seni dan pertunjukan sebagai pendukung indikator Global City Index (GCI) dimensi Pengalaman Budaya; dan (3) memperkuat kualitas data yang sudah ada, khususnya pengayaan (enrichment) lokasi event menjadi alamat, titik koordinat, dan sumber yang terverifikasi.

Sebagai Data Analyst, tenaga ahli bertanggung jawab menyiapkan dataset untuk pelaporan dan visualisasi, menyusun rekap indikator, memastikan kualitas dan keakuratan data yang disajikan, serta memvalidasi kebutuhan informasi bersama pengguna data.

II.  URAIAN TUGAS

Sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan, uraian tugas untuk posisi ini adalah sebagai berikut:

a.  Menyiapkan dataset untuk pelaporan dan visualisasi sesuai kebutuhan Dinas;

b.  Menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, tahunan) dan laporan ad-hoc yang relevan;

c.  Memastikan kualitas dan keakuratan data yang disajikan pada antarmuka pelaporan dan dashboard;

d.  Berkolaborasi dengan pengguna data untuk memvalidasi kebutuhan informasi.

III.  PELAKSANAAN PEKERJAAN BULAN INI

Pada bulan kedua, tenaga ahli menyiapkan dan menjamin mutu dataset baru (halal/ramah muslim, wisman, kuliner) serta dataset event yang diperkuat, kemudian merekapnya menjadi indikator yang tampil pada dashboard. Realisasi terhadap uraian tugas:

| Uraian Tugas (KAK) | Realisasi Bulan Ini |
| --- | --- |
| Penyiapan dataset deliverable baru | Menyusun dataset siap serah: 6 dataset wisata ramah muslim/halal (a.l. 134 restoran/zona KHAS, 49 hotel, 43 mall, 43 inovasi, 24 produk kreatif, 16 RPH), dataset wisman (per bulan/negara/pintu masuk), serta kuliner dan artis Top Chart — semua dapat diunduh CSV/XLSX. |
| Penguatan dataset event | Menyiapkan dataset Jumlah Pengunjung Event 2026 (804 baris) versi diperkuat: setiap baris dilengkapi alamat, koordinat, dan sumber; 12 event prioritas diverifikasi ulang (7 mencapai keyakinan tinggi). |
| Penjaminan kualitas & akurasi | Memverifikasi nomor sertifikat halal dan kecocokan alamat/koordinat; menandai baris yang belum terverifikasi sebagai perlu-ditinjau agar tidak menyesatkan indikator. |
| Penyusunan rekap & validasi kebutuhan | Menyusun rekap indikator Pengalaman Budaya (kuliner, seni & pertunjukan, wisatawan mancanegara) dan menyelaraskan definisi kolom dengan kebutuhan indikator GCI/GPCI bersama Business Analyst. |

IV.  BUKTI PELAKSANAAN

Bukti berupa cuplikan dataset deliverable baru (halal), dataset event yang diperkuat, dan rekap wisman.

Cuplikan dataset restoran halal (deliverable baru — tersertifikasi BPJPH/LPPOM MUI):

| No. | Nama | Jenis | Kota | No. Sertifikat Halal | Lembaga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ichiban Sushi | Restoran Sushi Jepa… | Jakarta Selat… | ID00410001350280223 | BPJPH / LPPOM… |
| 2 | Sushi Tei | Restoran Sushi Jepa… | Jakarta Selat… | LPPOM-00060078940916 | LPPOM MUI |
| 3 | Genki Sushi | Restoran Sushi Jepa… | Jakarta Pusat | LPPOM-00160166981022 | BPJPH / LPPOM… |
| 4 | Tom Sushi | Restoran Sushi Jepa… | Jakarta Pusat | LPPOM-00160088010318 | LPPOM MUI |
| 5 | Baiza Sushi | Restoran Sushi Jepa… | Jakarta Selat… | LPPOM-00160140360122 | LPPOM MUI |
| 6 | Baiza Sushi Kelapa Ga… | Restoran Sushi Jepa… | Jakarta Utara | LPPOM-00160140360122 | LPPOM MUI |

Sumber: dataset Restoran & Zona KHAS Tersertifikasi Halal Jakarta (134 baris; crawl BPJPH/LPPOM MUI + geocode OSM/Nominatim).

Cuplikan dataset event yang diperkuat (alamat & koordinat hasil geocode):

| Nama Event | Alamat (hasil geocode) | Kota | Lat | Lon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BTN JAKARTA INTERNATIONAL… | Stadion Utama Gelora Bung Karno (finish… | Jakarta Pusat | -6.2185 | 106.8017 |
| RED CROSS INDONESIA - PMI | Lapangan Sisi Selatan Monumen Nasional … | Jakarta Pusat | -6.1830 | 106.8232 |
| TRAVEL MEET ASIA 2026 | Swissotel Jakarta PIK Avenue, PIK Avenu… | Jakarta Utara | -6.1085 | 106.7398 |
| JAKARTA AT IMEX FRANKFURT… | Messe Frankfurt (venue IMEX Frankfurt),… | Frankfurt am Ma… | 50.111949 | 8.651138 |
| SALES MISSION CHINA AT XI… | Hotel Nikko Xiamen, No. 199 Wenxing Eas… | Xiamen, Fujian,… | 24.4494 | 118.0819 |
| JAKARTA AT ITB CHINA 2026 | Shanghai World Expo Exhibition & Conven… | Shanghai, China | 31.183552 | 121.4895… |

Sumber: dataset Jumlah Pengunjung Event Jakarta 2026 (804 baris); kolom lokasi diperkuat menjadi alamat, koordinat, dan sumber via geocoding + penelusuran web.

Rekap wisatawan mancanegara per negara asal (Semester I 2026):

| No. | Negara Asal | Total Kunjungan (Sem. I 2026) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lainnya | 1.260.824 |
| 2 | Tiongkok | 1.144.561 |
| 3 | Malaysia | 973.387 |
| 4 | Singapura | 472.898 |
| 5 | Jepang | 313.137 |
| 6 | Arab Saudi | 264.825 |

Sumber: dataset Wisatawan Mancanegara per Negara Asal (agregat Semester I 2026).

V.  RENCANA TINDAK LANJUT — PENGEMBANGAN PLATFORM AI-DATA

Sebagai kelanjutan, tim melanjutkan pengembangan Jakarta Tourism Intelligence Platform — satu fondasi AI-Data yang menggabungkan lima kemampuan inti: Data Gathering, Lakehouse Making, Dashboarding, AI Analyst, dan Policy Insight Layer. Pada bulan kedua ini, kemampuan Dashboarding dan Data Gathering telah mulai terwujud nyata dan berjalan di atas infrastruktur milik Dinas; tahap berikutnya menyiapkan lapisan AI Analyst agar pengguna dapat bertanya langsung kepada data dengan jawaban yang tetap dapat diaudit.

Pada pengembangan platform, Data Analyst berperan memanfaatkan Business Data Mart dan AI Analyst untuk mempercepat penyusunan laporan rutin & ad-hoc, dengan menjaga setiap angka tetap terhubung ke data, metrik, dan query yang dapat diaudit.

VI.  PENUTUP

Dataset baru dan dataset yang diperkuat telah disiapkan, diverifikasi, dan direkap menjadi indikator. Tahap berikutnya adalah membakukan laporan rutin di atas data mart platform.

| Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen | Jakarta, ......................... 2026 Tenaga Ahli yang bersangkutan |
| --- | --- |
| ( Bima Agung ) | ( [Nama Tenaga Ahli] ) |
| NIP. 197907162011011008 | Tenaga Ahli Data Analyst (Intermediate) |